界首市光武镇大东王雨水管网工程项目

项目编号：GW2021-LF0712

采 购 人：界首市光武镇人民政府

采购代理机构：安徽龙方工程咨询有限公司

二○二一年七月

目   录

第一章  采购公告（非采购项目）	3

第二章  投标人须知	5

第三章 评审办法	12

第四章 合同条款及格式	15

第五章  图纸	31

第六章  投标文件格式	32

- 第一章  采购公告

界首市光武镇大东王雨水管网工程项目 施工采购公告

- 1.采购条件

本项目依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条及《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令），界首市光武镇大东王雨水管网工程项目已由 界首市光武镇人民政府 批准建设，项目业主为 界首市光武镇人民政府 ，建设资金来自 财政资金 ，项目出资比例为 100%  。项目已具备采购条件，现对该项目的施工进行采购。

- 2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点： 界首市光武镇大东王村

2.2 建设规模： \

2.3 计划工期： 30天

2.4 采购范围： 界首市光武镇大东王雨水管网工程项目，具体内容及要求详见图纸、竞争性谈判文件和工程量清单。最终完成为全部工程量及采购人要求，清单中描述不详尽之处以满足采购人要求为准，施工过程中如采购人另有合理要求，成交单位须无条件完成（包含工程范围内全部工程量）。

2.5 标段划分：一个标段

2.6 合同估算价： 436811.19元

- 3.投标人资格要求

3.1投标人须须具备有效的独立法人资格，具有 市政工程施工总承包叁级及以上资质 资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 项目经理资格要求：具备 市政工程专业二级及以上 注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从原任职撤离。

- 4.采购文件的获取

4.1凡有意参加投标者，可在  《光武镇先锋网》《光武镇阳光村务网》 网站下载采购文件及清单。

- 5. 招标文件费用

5.1招标文件发售费300元，售后不退。

5.2竞争性谈判文件发售费用在递交响应文件同时交纳。未交纳争性谈判文件发售费的，采购人将拒绝接受其响应文件（本项目文件发售费只接收现金）。

- 6.投标文件的递交

1、截止时间：2021年7月21日15点00分（北京时间），迟于截止时间递交的响应文件，将不予接收。 （从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日；）

2、地点：界首市光武镇人民政府二楼会议室

- 7.发布公告的媒介

本次采购公告同时在以下网站发布： 《光武镇先锋网》  《光武镇阳光村务网》

## 8.其他补充事宜：投标截止时间前来自国内疫情中、高风险地区的投标人在非网招项目递交响应文件时必须提供距响应文件截止时间七天内核酸检测报告，否则其响应文件不予接收。由此产生的一切后果，由供应商自行承担。

- 9.联系方式

1.采购人信息

名    称：界首市光武镇人民政府

地    址：界首市光武镇

联系方式：0558-4966182

2.采购代理机构信息

名    称： 安徽龙方工程咨询有限公司

地　　址： 马鞍山市花山区汇金广场4栋1706室

联系方式：　0558-4811198  17755861198

邮    箱：  17792563@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电　　 话： 17755861198

- 第二章  投标人须知

一、本工程采购投标活动在界首市光武镇 进行，投标人应当遵守相关规定。投标人违反相关规定可能导致不利后果，由该投标人负责。

二、本工程的最高投标限价为485345.77 元，设定合同价为 436811.19 元,工期30     日历天,质量标准合格，工程责任期为2年。

三、投标保证金

投标保证金作为其标文件的组成部分，投标人在递交投标文件时提交投标保证金。未提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.1 投标保证金的退还：最迟应当在书面合同签订后5日内由 采购人委托招标代理机构 退还投标保证金。由采购人或采购代理机构代表采购人负责办理退还手续。

有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提 交履约保证金；

（3）发生了招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

投标保证金

形式：现金 。 金额：人民币捌仟圆整（￥8000.00元） 投标人以现金形式缴纳保证金，用信封密封且在密封处加盖投标人公章，在递交投标文件的同时递交。未中标的投标人评标结束后现场退还；成交单位的谈判保证金由采购人委托代理机构保管。成交单位的谈判保证金成交结果公示期结束无异议、提交并办理完履约保证金手续、书面合同签订合同后3个工作日内退还。

四、费用承担

1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2、采购代理服务费：

参照原国家计委计价【2002】1980号、【2003】857号及皖价服【2011】70号文件标准收取4800元。

3、工程量清单、最高投标限价编制费：

工程量清单、招标控制价编制费：参照皖价服【2007】86号文件规定收取3200元。

4、勘察设计费：9500元（已列入控制价清单其他费用）

注：以上费用不单独列出，供应商自行考虑。成交人在领取成交通知书前支付以上费用。

五、本工程的投标有效期自提交投标文件截止之日起90日历天。

六、投标文件按照第六章投标文件格式编制。

七、投标截止时间（开标时间）： 2021 年  7  月 21 日 15 点 00 分；

递交投标文件地点（开标地点）：界首市光武镇人民政府二楼会议室

八、投标人应委派一名代表参加开标。投标人代表应是本单位法定代表人或其委托代理人。是法定代表人的携带本人身份证，是委托代理人的携带授权委托书和本人身份证，以证明其身份。

九、本工程开标会按照以下程序进行：

1、公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。

2、由招标人（招标代理机构）按照投标文件递交顺序，依次在抽签签到表上登记签到，并按顺序编制球码；

3、摇号机放入球码，球码号为投标人的抽签号码；

4、随机依次抽取三个球码，按照抽取的顺序进行第一、第二、第三依次排名，并将其投标文件送入评标室。（如递交投标文件的投标人不足三家时，仍正常开标，如有两家投标人时，随机抽取一家进行排序评审；如仅有一家，则直接送入评标室进行评审。）

5、当场宣布抽取结果并记录在案；

6、各投标人代表在抽取结果表上签字确认。

十、评标委员会按照第三章评标办法对投标文件进行评审。

十一、中标人如果放弃中标资格，其投标保证金不予退还，且一定期限内不得参与阜阳市公共资源交易活动。

十二、签订合同

1、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，且在投标有效期，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2、发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿中标人的损失。

十三、 中标人与采购人签订的施工合同，遵守以下条款：

- 本工程采用

☑固定总价合同

投标人投标时采用固定总价报价方式，投标人不再对清单进行分项报价，投标报价浮动率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）。 
    工程量清单及最高投标限价的确认：采购人编制的工程量清单及最高投标限价，作为本次投标报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前根据施工图对采购人提供的工程量清单及最高投标限价组价进行核算并提出异议，分项工程量误差在正负3%之内的不予调整，若投标人在规定的期限内提出异议，投标人须在投标截止时间2日前须提供相应的工程量计算书，以利采购人及时核对，并以采购人重新确定的清单工程量作为报价依据，开标后工程量及最高投标限价组价一律不予调整（设计变更、经济签证、工程联系单等除外）。 
    技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如没图示、或没表达明确的，且各投标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。
  后期结算过程中利用采购人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理， 发布采购文件时， 最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。
    □固定单价合同
    投标人投标时采用固定总价报价方式，投标人不再对清单进行分项报价，通过投标报价浮动率 =【投标报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）计算出固定单价。 
最高投标限价组价的确认：采购人编制的工程量清单及最高投标限价，作为本次投标报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前根据施工图对采购人提供的最高投标限价组价进行核算并提出异议，若投标人在规定的期限内提出异议，投标人须在投标截止时间2日前须提供相应的计算依据，以利采购人及时核对，开标后 最高投标限价组价一律不予调整。 
    技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如没图示、或没表达明确的，且各投标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。
  后期结算过程中利用采购人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理， 发布采购文件时， 最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。

2、本工程采用的工程量计算规则是

（由编制该项目最高投标限价的造价咨询机构或设计单位进行填写）

工程量清单及最高投标限价的确认：由采购人编制的工程量清单及最高投标限价，作为本次投标报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前根据施工图对采购人提供的工程量清单及最高投标限价组价进行核算并提出异议，分项工程量误差在正负3%之内不调整，若投标人没在规定的期限内提出异议，以投标人中标价所报价格作为合同价款结算依据(讨论一下)；若经投标人核算清单项目工程量误差在正负3%之外或漏项、错项的，则投标人须在投标截止时间2日前须提供相应的工程量计算书，以利采购人及时核对，并以采购人重新确定的清单工程量作为报价依据，开工后工程量及最高投标限价组价一律不予调整（设计变更、经济签证、工程联系单等除外）。

技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如没图示、或没表达明确的，且各投标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。

后期结算过程中利用采购人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理， 发布采购文件时， 最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。

十四、本工程履约担保金额为：5%。

本工程履约担保的形式为：√银行转账  □银行保函 □担保机构担保  □保证保险

如使用保函保证保险等必须是见索即付保函，提供的保函须经招标人认可，并详细约定

十五、到投标截止时间，递交投标文件的投标人不足三家时，仍正常开标，由评标委员会按照第三章评标办法对投标文件进行评审。如有两家通过评审，随机抽取一家为中标人；如仅有一家，则直接确定为中标人。

十六、本采购文件由采购人或其委托的代理机构负责解释

- 第三章 评审办法

评审办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 资质证书 | 资质证书副本，资质等级符合采购文件规定 |
|  | 项目经理资格 | 符合采购文件的规定 |
|  | 投标保证金 | 符合采购文件 要求 |
| 符合性评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  | 投标函签字或盖章 | 符合“投标函”格式要求 |
|  | 工期及缺陷责任期 | 符合采购文件的规定 |
|  | 工程质量 | 符合采购文件的规定 |

以上参与评审的项目经理及其他主要人证书、证件等资料复印件

- 1.评标程序

评标准备、随机抽取、评审、确定中标人。

1.1评标准备

评标委员会熟悉采购文件：

(1)阅读、研究采购文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：采购的目标、采购项目的范围和性质、采购文件规定的主要要求。

(2)熟悉采购文件规定的评标标准和评审方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

1.2随机抽取

（1）项目开标时由招标人（招标代理机构）按照投标文件递交顺序，依次在抽签签到表上登记签到，并按顺序编制球码；

（2）箱内放入球码，球码号为投标人的抽签号码；

（3）随机依次抽取三个球码，按照抽取的顺序进行第一、第二、第三依次排名，并将其投标文件送入评标室。（如递交投标文件的投标人不足三家时，仍正常开标，如有两家投标人时，随机抽取一家进行排序评审；如仅有一家，则直接送入评标室进行评审。）

（4）当场宣布抽取结果并记录在案；

(5)各投标人代表在抽取结果表上签字确认。

1.3评审

评标委员会按照招标文件规定进行评审资格评审和符合评审。

有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）评标委员会按照评标办法前附表的规定的评审标准对投标文件进行评审，有任何一项不符合评审标准的；

（2）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不符合投标文件格式要求的。

（4）未按照招标文件要求进行报价的

串通投标行为是指：

（a）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（b）不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的；

（c）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（d）不同投标人的投标文件相互混装的；

（e）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

（f）不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4)投标承诺书中相关内容不能满足采购文件要求,或作出的承诺与采购文件中提供的投标承诺书中相关内容相抵触或有遗漏的。

1.4 确定中标人

评审委员会对送入评标室的投标文件按照抽取确定的顺序依次进行评审，若三家评审均通过的，按照抽取的先后顺序进行确定第一、第二、第三中标候选人，若有评审不通过的否决后按照剩余投标人的抽取顺序进行排名。若抽取的三家投标人均不通过按照以上方式重新抽取进行评审并确定中标候选人。

- 2、投标文件的澄清和补正

3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 4、评标结果

4.1 通过摇号评审确定中标人；

4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 第四章 合同条款及格式

- 通用条款

见（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》（示范文本）

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：         。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  ；

资质类别和等级： ；

联系电话：              ；

电子信箱：                 ；

通信地址：               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：      ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：                   ；

通信地址：             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      。

1.1.3.9 永久占地包括：                 。

1.1.3.10 临时占地包括：              。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：        。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：          。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   ；

承包人提供的文件的期限为：   ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     ；

发包人指定的接收人为：           。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：      ；

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：       。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由       承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                       。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：          。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：         。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：       。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：       。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          。

发包人是否提供支付担保：               。

发包人提供支付担保的形式：                     。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                   。

承包人需要提交的竣工资料套数：               。

承包人提交的竣工资料的费用承担：              。

承包人提交的竣工资料移交时间：              。

承包人提交的竣工资料形式要求：                 。

（10）承包人应履行的其他义务：

（a）应按阜人社〔2017〕62号文件要求，指定劳资专管员，借助信息化平台，做好施工现场劳动用工实名制管理工作。

（b）应按阜人社〔2017〕63号文件要求，办理施工许可证前，开立农民工工资专户；开工后按月编制和公示农民工工资表，按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。

（c）其他：                            。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：      。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（必填）

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： （必填）    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  （必填）   

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   （必填）

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：      （必填）

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   （必填）

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  （必填）          。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：    （必填）

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：               。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           。

其他关于分包的约定：                        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：              。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：          。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                    。

关于监理人的监理权限：                        。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：         。

关于工程奖项的约定：             。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：      。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：              。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：         。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：        。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：           。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：            。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： （必填）         。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：        （必填）        。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      （必填）            。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：          。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          。

施工现场需要配备的试验设备：             。

施工现场需要具备的其他试验条件：          。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：           。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，并执行阜阳市政府相关文件规定。

a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率 。

b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。

c.工程变更中的报价：采购人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照采购文件重新组价；其中材料价格按采购人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：               。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须采购的暂估价项目

对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目

对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：            。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：        ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                      。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：              。

风险费用的计算方法：                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：              。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                    。

风险费用的计算方法：                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：           。

3、其他价格方式：                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                       。

预付款支付期限：                          。

预付款扣回的方式：                             。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                 。

预付款担保的形式为：                         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                               。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：               。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 工程进度50%时，付至30%工程款，竣工验收合格后付至70%工程款，经第三方审计机构审计后付至审定金额的97%，剩余3%工程责任期结束后无息支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：               。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

（4）农民工工资专户资金拨付。发包人应按照阜人社〔2017〕63号文件要求，在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程预付款，开工后按月向专户补足下月工资性工程进度款，确保专户余额动态保持不低于预付款金额，到工程款支付节点扣除已支付工资预付款，并结清全部农民工工资。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：              。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：         。

（2）发包人支付进度款的期限：             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：               。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                     。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                。

竣工结算申请单应包括的内容：               。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                。

发包人完成竣工付款的期限：                 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：        。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：            。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：          。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    （必填）        。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       （必填）   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式（必填）

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                         。

关于质量保证金的补充约定：                   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：         。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：             。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：               。

（7）其他：                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：            。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：               。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                    。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：          。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：              。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                   。

选定争议评审员的期限：                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：              。

其他事项的约定：                         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向     （项目所在地）        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     （项目所在地）    人民法院起诉。

- 第五章  图纸

（采购图纸随采购文件发布，投标人自行下载）

- 第六章  投标文件格式

- 1、投标文件封面

（项目名称）施工

投标文件

项目编号:

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年     月    日

- 2.1投标函

投 标 函

致：                     （采购人名称）

1．我方己仔细研究了      （项目编号）         （项目名称）         采购文件的全部内容和要求，对报价进行了认真测算，综合考虑各项风险后， 愿以人民币             （大写       )的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      合格     标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，承诺如下：

（l）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）本投标函在投标有效期内对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）在价款结算过程中按照采购文件约定的方式进行结算。

（7）后期履约过程中除不可抗力外如我单位放弃（拒绝）履约，同意招标人（甲方）不予退还履约保证金，我单位（乙方）不要求退还履约保证金，我单位（乙方）三年不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向招标人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动，招标人（甲方）也不能以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位（乙方）的处理。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在投标人诚信承诺书的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

附录：投标人诚信承诺书

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

附录：             投标人诚信承诺书

致：                     （采购人名称）

我单位参加本次投标，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。

2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。

3．本次采购如我方为中标候选人，除不可抗力外（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。

4．我方中标后，严格按照采购文件和我单位投标文件的约定签订合同。

5、我方达不到采购公告投标人资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。

6、我方参加投标决不故意非实质性响应采购文件（如投标报价与采购文件设定的合同价不一致）。否则，同意视为串通投标进行处理。

7、我单位作为投诉人投诉时，投诉书上的法定代表人签字与我单位数字证书（CA锁）内的法定代表人签字或其他文件中的法定代表人签字一致（系同一人所签）。否则视为弄虚作假。

8、如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑议时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。

出现违反上述承诺情形之一的，我单位还同意投标保证金不予退还，并在 1 至 3 年不参与阜阳市公共资源交易活动，且后期我单位不因公司表现良好等各种理由向招标人申请予以恢复参与阜阳市公共资源交易活动，招标人也不应以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位的处理。愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

投诉承诺

（项目监督部门）

我单位如对本项目招投标活动提起投诉，可以由法定代表人自行办理投诉事务或由委托代理人办理投诉事务，并做如下承诺：由法定代表人自行办理投诉事务的，应当将《投诉递交函》随同投诉书同时递交；委托代理人投诉的，应当将《投诉授权委托书》随同投诉书同时递交。《投诉递交函》或《投诉授权委托书》为投标文件内容，我单位编制投标文件时，可以选择其中一项详细填写，内容填写不完整，系否决投标条款，可能导致投标文件被否决。

有关示范文本如下：

（项目名称）     标段投诉递交函

本人（姓名）      系（投标人名称）                的法定代表人，电话           ，由我负责办理本项目投诉事务。我单位不再委托其他人员办理有关投诉事务。如有他人以我单位名义办理该项目投诉事务，均视为冒充我单位人员，属招摇撞骗行为，监管部门应不予受理，有权对冒充人员身份信息予以曝光，并可凭此委托书代表我单位向有关国家机关报案，其法律后果由冒充人员承担。

办理投诉事务是指：1.投诉书的提交  2.投诉的陈述和申辩  3.投诉质证4.配合监管部门对投诉事项的调查  5.投诉回复领取  6.撤回投诉  7.向有关领导和部门反映情况  8.其他与投诉有关的事项。

附：法定代表人的身份证复印件（正反两面）

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

年   月    日

注：投诉递交函需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签字，其中法定代表人签字应与投标人单位数字证书（CA锁）内的法定代表人签字一致（系同一人所签），投标人投诉时应持该投诉递交函，否则投诉不应受理。

（项目名称）     标段

投诉授权委托书

本人（姓名）      系（投标人名称）                的法定代表人，我已知晓投诉事项，本人电话                用于投诉沟通。现委托（  1名   2名）代理人，分别为：

1. 姓名        电话                身份证号

2. 姓名        电话                身份证号

为我方办理投诉事务授权代理人。

代理人根据我单位法定代表人授权提起投诉，办理有关投诉事务。以上人员无权转托他人办理有关投诉事务，除以上人员外，我单位不再委托其他人员办理有关投诉事务。如有他人以我单位名义办理该项目投诉事务，均视为冒充我单位人员，属招摇撞骗行为，监管部门应不予受理，有权对冒充人员身份信息予以曝光，并可凭此委托书代表我单位向有关国家机关报案，其法律后果由冒充人员承担。

委托期限：与投标有效期相同。

本委托书中办理投诉事务是指：1.投诉书的提交  2.投诉的陈述和申辩  3.投诉质证4.配合监管部门对投诉事项的调查  5.投诉回复领取  6.撤回投诉  7.向有关领导和部门反映情况  8.其他与投诉有关的事项。

附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：1.         2.

年   月    日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字，其中法定代表人签字应与投标人单位数字证书（CA锁）内的法定代表人签字一致（系同一人所签），投标人投诉持该授权委托书，否则投诉不予受理。

- 2.2法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

| 投标人名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名： |  |  |  | 性别： |  |  | 年龄： | 职务： |  |  |  |
| 系 |  |  |  |  | （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特此证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

授权委托书

本人      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人的人身份证复印件（正反两面）

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

联系电话：

委托代理人：                   （签字）

联系电话：

年   月    日

- 2.3投标保证金

现场递交。

- 2.4资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 本项目拟任项目经理 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 注册建造师执业资格证书号 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 安全生产考核合格证号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 社会养老保险证号 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 职称证书 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证。其他资料中附拟任项目经理的注册建造师证、安全生产考核合格证和社保清单复印件。

- 2.5项目管理机构

1、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- 2.6、其他资料

投标人根据本项目情况需要提供的其他资料。