光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目

竞争性磋商文件

(项目编号：341282100j20250406)

# 采   购  人：界首市光武镇北街社区居民委员会

招标代理机构：安徽龙方工程咨询有限公司

2025年4月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	17

第四章 评审方法和标准	18

第五章 政府采购合同	21

第六章  响应文件格式	40

第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目的潜在供应商应在《农业全程网》获取竞争性磋商文件，并于2025年05月10日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：341282100j20250406

项目名称：光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：268983.23元

最高限价：268983.23元

采购需求：光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目，主要内容为混凝土道路长380米，宽4米，10%灰土基层厚20cm，C30混凝土地面硬化厚20cm；砖扎路（长50米、宽3米）等工程。具体详见工程量清单。

合同履行期限：30日历天

本项目是否接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4.项目经理具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离。

## 三、获取采购文件

1、自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在《农业全程网》网站下载采购文件。

2、采购文件发售费用500元/每份，售后不退，递交响应文件同时交纳。未交纳采购文件发售费的，采购人将拒绝接受其响应文件（本项目文件发售费只接收现金）。

## 四、响应文件提交

1、截止时间：2025年05月10日14点30分（北京时间），迟于截止时间递交的响应文件，将不予接收。

2、地点：界首市光武镇北街社区居民委员会会议室。

## 五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

采购人：界首市光武镇北街社区居民委员会

地址：界首市光武镇

联系人：谢先生

电话： 13956787205

2.采购代理机构信息：

采购代理机构：安徽龙方工程咨询有限公司

地址：安徽省阜阳市界首市劳动路435号

联系人：王工

电话：15137800874

- 项目联系方式：

项目联系人：王工

电话：15137800874

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 界首市光武镇北街社区居民委员会 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 安徽龙方工程咨询有限公司 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目 |
| 1.2.1 | 工程地点 | 界首市光武镇 |
| 1.2.2 | 工程规模 | 光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目，具体详见工程量清单。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | #### 包含但不限于竞争性磋商文件、工程量清单、合同规定范围内所包含的全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | #### 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 工程缺陷责任期 | 2年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、 能力 | 详见磋商公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合投标 | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担 | #### 招标代理服务费、工程量清单、控制价编制费和专家评审费共计5400元，以上费用不单独列出，供应商自行考虑，含在响应报价中，成交人在领取中标通知书时支付。 |
| 1.6 | 踏勘现场 | 不组织（供应商可自行勘察现场） |
| 1.7 | 响应预备会 | 不召开 |
| 1.8 | 分 包 | 不分包 |
| 1.9 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 竞争性磋商文件的澄清、修改及答疑 |
| 2.2.1 | 供应商对竞争性磋商文件提出异议的截止时间 | 响应截止时间2天前。 接受异议的电子邮箱：2445623016@qq.com，同时电话至15137800874 |
| 2.2.2 | 采购人对供应商提出异议的答复 | 在《农业全程网》上发布 |
| 2.3.1 | 竞争性磋商文件的澄清及修改 | 采购人对已发出的竞争性磋商文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的应在响应截止时间2天前，在《农业全程网》上发布。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 无需确认 |
| 2.3.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 无需确认 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天 |
| 3.3.4 | 磋商保证金 | 形式：现金。 金额：人民币伍仟肆佰圆整 （￥5400.00元） ### 各投标单位磋商保证金在开标前现场递交，评标结束后，未成交的磋商保证金现场退还，成交单位的磋商保证金由采购人委托代理机构保管。 备注：成交单位的磋商保证金由采购代理机构保管。成交单位磋商保证金在书面合同签订合同后5日内由采购代理机构代表采购人负责办理退还手续（一次性无息退还）。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 3.7.1 | 响应文件副本份数 | 响应文件的纸质版文件份数：正本1份；副本2份，响应文件的正本与副本分开装订，胶装成册。依磋商文件要求加盖供应商公章，供应商应将响应文件密封装订，正副本分开密封或集中密封均可。 |
| 3.7.2 | 是否要求供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版 | 响应文件电子版内容共1份 电子版响应文件（U盘）1份。其电子版文件须为签字盖章后纸质版响应文件的完整扫描件。 响应文件电子版密封方式：以上电子U盘单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位章，在封套上标记“响应文件电子版”字样；或放在响应文件中均可。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 采购人名称： 供应商名称： (项目名称)响应文件 在 2025 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 响应文件递交、截止时间 | 详见磋商公告 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 详见磋商公告 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 详见磋商公告 |
| 5.2.1 | 磋商顺序 | 密封情况检查：供应商检查 开标顺序：按磋商文件递交的先后顺序进行 |
| 5.2.2 | 人员到场 | - 开标时若供应商法定代表人参加磋商会需携带本人身份证原件。 - 若为其授权代理人参加磋商会应携带法定代表人授权委托书（单独提交一份）及本人身份证原件签名报到。 在递交响应文件的同时进行验证，请供应商在递交文件的时候准备好相关证件。未通过核验的，采购人拒绝接收其响应文件。开标时各供应商仅限法人或授权委托人进入开标室。 |
| 6.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3 人及以上单数。 磋商专家确定方式：由采购人依法组建。 |
| 7.1 | 付款方式 | 工程竣工验收合格后，付至合同价款的80%，工程竣工结算审核后付至结算审核价款的97%，余款3%作为质保金，缺陷责任期满后付清。 |
| 7.2 | 履约保证金 | 履约保证金金额：免收。 |
| 8.需要补充的其他内容 |  |  |
| 8.1 | 时间规定 | 如无特别说明，本竞争性磋商文件 “近3年” 所指范围为“自公告发布之日起向前追溯3年”， “近5年” 所指范围为“自公告发布之日起向前追溯5年”后文不再另行说明。 |
| 9 | 竞争性磋商文件的澄清、修改将在《农业全程网》上发布。所有竞争性磋商文件的供应商自行在网上查询查看，无需以书面形式回复。采购代理机构将不再另行通知各供应商。供应商对竞争性磋商文件的澄清、修改及最低响应下限未能及时查询的，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。 |  |
| 11 | 本次招标范围内的施工工程，在工程实施过程中如出现设计变更增加或减少工程量，或招标人取消或暂缓部分工程，或将供水、供电、供气、弱电、绿化等工程委托其他单位施工，中标人需无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损失 |  |
| 12 | 施工保险：工程一切险、第三方责任险，费用包含在投标报价中，由供应商自行办理。 |  |
| 13 | 无效标条款 #### 供应商有以下情形之一的，初步评审后其投标作无效标处理： （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 串通投标行为是指： （a）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的； （b）不同供应商的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； （c）不同供应商委托同一人投标或与同一人联合投标的； （d）不同供应商的响应文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； （e）不同供应商的响应文件相互混装的； （f）不同供应商的响应文件由同一单位或同一人编制的； （g）不同供应商聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的； （2）凡在安徽省内被各级招投标监督部门或行业主管部门处罚，列入不良记录且在处罚期内的。 （3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 （4）投标函中投标报价、工期、质量标准、评审文件或其它实质性要求不能满足竞争性磋商文件要求，或作出的承诺与竞争性磋商文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 （5） 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 （6）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按竞争性磋商文件规定提交备选投标方案的除外。 （7）响应文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。 #### 供应商有以下情形之一的，作否决其投标处理： （1）响应报价高于控制价的。 （2）供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明、补正的。 （3）法律、法规规定的其它情形。 |  |

二、供应商须知正文

- 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本次磋商所述的工程项目采购。

2.定义

  - 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

  - 时限（年份、月份等）计算：系指从响应文件提交截止之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

- 采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

  - 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。

  - 供应商：是指向采购人提供工程、货物或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

    - 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

    - 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为响应无效。

  - 若供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

    - 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

    - 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则其响应文件将被认定为响应无效。

    - 对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。

  - 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

  - 项目预算金额或分项（或分包）预算金额见磋商公告（磋商邀请）。

5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 磋商文件构成

  - 磋商文件包括下列内容：

第一章	竞争性磋商公告

第二章	供应商须知

第三章	采购需求

第四章	评审方法和标准

第五章	政府采购合同

第六章	响应文件格式

  - 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

  - 现场踏勘及相关事项见供应商须知前附表。

  - 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8.磋商文件的澄清与修改

8.1供应商质疑截止时间：见供应商须知前附表。

- 磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

  - 项目有分包的，供应商可参与磋商文件其中某一个或多个分包的磋商， 成交包数详见供应商须知前附表中规定。

  - 无论磋商文件中是否要求，供应商所承担工程及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。

  - 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

  - 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 响应文件构成

  - 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。

  - 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

11.证明标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

  - 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

  - 为保证公平公正，除非磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

- 报价

  - 供应商的报价应当包括满足本次磋商的全部内容。所有报价均应以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 供应商应在分项报价表上标明磋商工程的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在磋商报价中。

  - 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

  - 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。

12.5采购人不接受具有附加条件的报价。

13.磋商保证金

详见供应商须知前附表

14.磋商有效期

  - 磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

  - 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

  - 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况， 在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长磋商有效期的要求， 且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 响应文件的制作

  - 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

  - 响应文件应当对磋商文件有关服务期、磋商有效期、质量要求、采购需求、采购范围等实质性内容作出响应。

  - 响应文件应打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

  - 响应文件的内容：详见第六章“响应文件格式”

  - 响应文件正本一份,副本数量见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

  - 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。磋商现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。

16.响应文件提交截止时间

  - 供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，提交响应文件。

- 响应文件的提交、修改与撤回

  - 供应商应当在第一章“磋商公告（磋商邀请）”规定的响应文件提交截止时间前，提交响应文件。

  - 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交并可以补充、修改或者撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，应当拒收。

  - 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

- 磋商小组

  - 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由 3 人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

  - 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

  - 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。

19.响应文件的评审与磋商

  - 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

  - 竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。

- 评审程序如下：

19.3.1 初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审， 供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。

- 19.3.2 磋商。初审合格后，磋商小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

- 19.3.3 报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 19.3.4 综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 终止竞争性磋商

  - 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

- 有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 政府采购法律法规规定的其他情形。

- 响应文件的澄清、说明或更正

  - 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 最后报价

  - 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

  - 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

23.成交候选人的推荐原则及标准

23.1 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组在采购人监督下采取抽签方式确定成交候选顺序。

- 确定成交候选人和成交供应商

  - 磋商小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人或采购人授权的磋商小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

- 编写评审报告

  - 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

- 保密要求

  - 评审将在严格保密的情况下进行。

  - 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 成交结果公告

27.1为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在指定的媒介上发布成交结果公告。

27.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

注：

1、采购人定标前对成交候选人进行信用查询，如成交候选人存在不良信用记录，采购人应取消成交候选人资格，并按规定予以处理。

2、不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

3、以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，不得确定为成交供应商。

4、信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

5、信用信息记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。

- 成交通知书

  - 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

29.告知磋商结果

29.1 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

30.履约保证金

  - 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

  - 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 成交服务费

  - 本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

32.签订合同

  - 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 廉洁自律规定

  - 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

  - 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

- 质疑的提出与接收

  - 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的， 可以向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

  - 质疑供应商应在质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合磋商文件要求的，质疑供应商将依法承担不利后果。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

- 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 工程竣工验收合格后，付至合同价款的80%，工程竣工结算审核后付至结算审核价款的97%，余款3%作为质保金，缺陷责任期满后付清。 |
| 2 | 服务地点 | 界首市光武镇 |
| 3 | 服务期限 | 30日历天 |
| 4 | 服务质量 | 合格 |

- 项目概况

光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目，主要内容为混凝土道路长380米，宽4米，10%

灰土基层厚20cm，C30混凝土地面硬化厚20cm；砖扎路（长50米、宽3米）等工程；包含但不限于竞争性磋商文件、工程量清单、合同规定范围内所包含的全部内容。

第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

- 评审方法

- 2.1 初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审， 以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

初审表如下：

| 初审表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 资质证书 | 提供满足资质要求的资质证书扫描件。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 提供有效的安全生产许可证扫描件。 |
| 4 | 项目经理资格 | 符合磋商文件要求。 |
| 5 | 授权书 | 符合磋商文件要求。 |
| 6 | 磋商响应函 | 符合磋商文件要求。 |
| 7 | 报价书 | 符合磋商文件要求。 |
| 8 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 符合磋商文件要求。 |
| 9 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他 要求。 |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 |  |  |

- 2.2 综合评分

2.2.1 磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中： 技术资信分值占总分值的权重为 90%，价格分值占总分值的权重为10% 。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资 信 分 （90 分） | 企业业绩 | 自 2020 年 1 月 1 日至今(以施工合同签订时间为准),本项目供应商承担过类似项目业绩，每提供 1 项得 5分，满分15分。 注：施工合同须提供合同扫描件或影印件，以合同签订时间为准。 | 0-15分 |
|  | 人员配备 | 拟为本项目配备的其他人员（除项目经理外），每提供一个中级及以上职称得2.5分，最高得5分。 注：需提供证件扫描件，同一人员证件不重复计分。 | 0-5分 |
|  | 施工组织设计 | 1.主要施工方案与技术措施：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺方法能切实指导实际施工并确保安全。 2.拟投入的主要机械、设备计划：能有效满足施工进度计划需要及施工工艺需要。 3.劳动力安排计划：人员配备合理，制度健全。各主要工序有专门的质量保证措施和手段，自控体系完善，能有效保证施工质量，达到质量标准。 4.施工安全保障体系：施工现场管理人员安全生产职责明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，同时体现出安全保证措施。 5.工程进度计划与措施：在施工工艺、方法、材料采购、劳动力安排等方面有保证工程进度的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划及进度表或施工网络图，各项计划图标编制完善，安排合理，符合项目施工实际要求。 6.工程施工重点难点施工方案：对工程建设中的重点、难点、特点进行分析，和实际情况相符，以及提出有针对性的技术措施或方案，特殊时期分类制订具体施工方案。 7.成本控制计划：成本控制计划做到思路全面，措施具体、灵活。 8.文明施工、环境保护措施：针对本工程项目特点制定现场文明施工、环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。 9.应急工作方案：结合实际，制定紧急应急预案包括不限于列出制定应急预案、响应和恢复措施。 10.合理化建议：供应商针对本项目提出的合理化建议。 以上10个小项，每项各7分，总计70分。 磋商小组根据供应商提供的以上内容对每项进行评分： 1）方案完全覆盖采购需求要求并对项目内容进行补充，各项内容制定具体的实施方案，且方案条理清晰，利于项目实施，得7分； 2）方案完全覆盖采购需求要求并对内容进行补充，虽制定各项实施方案，但方案条理不清，得4分； 3）方案未完全覆盖采购需求要求，有缺项漏项的，且所提供方案条理不清，不适用本项目，得2分； 4）未提供的不得分。 | 0-70分 |
| 价格分 （ 10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分＝(评审基准价/最后报价) ×10％ ×100 |  |  |

2.2.3 分值汇总

(1) 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分， 然后汇总每个供应商每项

评分因素的得分(四舍五入保留至小数点后两位数)，再将供应商每项评分因素的得分进行汇总，

得到该供应商的技术资信分之和。

(2)将每个供应商的技术资信分之和加上根据上述标准计算出的价格分， 即为该供应商的综合

总得分

第五章 政府采购合同

### 第一节 合同协议书

发包人（全称）：界首市光武镇北街社区居民委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：光武镇北街社区庙前河路、孙园道路建设项目

2.工程地点：界首市光武镇。

3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本工程工程量清单中的所有内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。

计划竣工日期：       年          月       日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元）。

2.合同价格形式：总价合同。

#### 五、项目经理（建造师）

承包人项目经理（建造师）：                            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保证金。承包人不得要求退还履约保证金，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向发包人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动。发包人承诺不以公司表现良好等各种理由为由提前解除对承包人的处理。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  签字、盖章 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，代理机构执 壹 份，公管局执 壹 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：    

地  址：                              地  址：            

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：                

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                            账  号：

## 通用条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

## 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及补充答疑文件，合同履行工程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：           ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：               ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公和施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：临时设施、施工便道等临时占用的土地。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。

1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及安徽省、阜阳市有关验收规范和技术标准。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                    。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /      。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书

（2）成交通知书

（3）磋商文件（含招标书、答疑、澄清文件等）

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）磋商响应文件及附件

（8）已标价工程量清单

（9）其他合同文件

本合同条款及补充协议、二者相同条款冲突之处以补充协议为准。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： /   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：/    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/    。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：编制与工程施工有关的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后 3日内 ；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：书面、电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限：提供文件3日内审定完毕 。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：         。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：采购人指定地点；

发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人自行勘察场外交通，发包人负责协助办理相关手续所需费用由承包人承担。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通边界为拟建筑物建设用地规划红线范围（分期建设的以本期规划实施范围界限）为准，其他为场外交通 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：招标项目范围对场内道路有明确约定的，由责任方承担责任；未明确约定责任的，以现状条件为准或双方协商确定 。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /         。

### 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，审核工程进度报表。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /        。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /          。

发包人是否提供支付担保：     /           。

发包人提供支付担保的形式：    /               。

2.4 关于节能建筑与绿色建筑的约定：执行通用合同条款。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人对合同范围中的承包工程的施工竣工资料负全部责任，符合国家及界首市城建档案馆对于工程竣工档案的有关规定 。

承包人需要提交的竣工资料套数：     2套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 3 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档   。

（2）承包人应履行的其他义务：

（a）应按阜人社〔2017〕62号文件要求，指定劳资专管员，借助信息化平台，做好施工现场劳动用工实名制管理工作。

（b）应按阜人社〔2017〕63号文件要求，办理施工许可证前，开立农民工工资专户；开工后按月编制和公示农民工工资表，按月足额通过工资专户打卡发放农民工工资。

（c）其他：              /              。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：/。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：合同履行过程中，发包人认为项目经理或其他施工管理人员，不能胜任本项目工作，要求承包人更换项目经理或其他管理人员，承包人拒绝的，承担违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经建设单位项目经理批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   /          。

主体结构、关键性工作的范围：     /               。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /               。

其他关于分包的约定：              /                 。

3.4.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /               。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：详见磋商文件须知前附表。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：详见磋商文件须知前附表  。

### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  。

关于监理人的监理权限：  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：  。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

（2）                /                   ；

（3）               /                    。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：         /                 。

关于工程奖项的约定：               /                。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行合同通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 /小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  / 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、达标目标：无重伤及以上人身伤亡事故或3万元及以上的直接经济损失等生产安全事故；

2、相应事项的约定：

（1）承包人应按设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容及国家行业规范要求采取有效的安全措施，确保自身和第三人及周边环境的安全。承包人应严格按工程建设安全生产的有关规定采取安全措施组织施工，所发生的安全事故由承包人承担相应法律和经济责任。若因安全事故导致发包人遭受经济损失的，承包人在下次款项支付前向发包人交纳。

（2）安全防护相关费用均以措施费形式包含于合同价中，不再另行计价。

（3）发包人（含监理单位）对承包人责任范围内在安全检查中发现的安全生产事故隐患（根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安监局 2007 年第 16 号总局令》，包括但不限于工伤和职业健康、火灾、治保、交通、食品与防疫），按事故隐患严重程度及整改情况，发包人有权对承包人 500 元/次至 2 万元/次的违约金处罚；对重复发生的事故隐患或习惯性违章应加倍违约金处罚，上述违约金承包人在下次款项支付前向发包人交纳。

（4）工程安全方面的违约责任：

承包人应执行国家、地方的有关建筑施工安全检查标准和发包人制定的安全文明施工相关管理制度。如承包人不按经批准的施工组织设计中的各项措施内容进行投入施工，由发包人另行委托队伍施工，所发生的费用从履约保证金或工程款内支付。在合同工期内，对承包人的施工现场安全生产施工措施和文明施工进行每日检查，并按相应的管理制度执行。发包人可随时对各项安全、文明施工措施进行检查，并按相应的管理制度执行。

（5）文明施工、环境保护方面的违约责任：

1）发包人按照本合同专用条款相关约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如限期不改正，承包人须承担严重违约责任。

2）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境影响的，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉 2 次，经查实，承包人必须承担一般违约责任 1 次。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    /        。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已含在合同总价中，随工程进度款同期支付 。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《安徽省建设工程施工现场质量标准化管理验收实施细则》执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：    /  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：        /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：系统电源在正常工作期间连续停电超过 8 小 时。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于 25 ㎜的连续雨日超过 3 天；

（2）风速大于 10.8m/s 的 6 级以上强风灾害；

（3）日气温低于 -10 ℃的严寒大于 3 天；

（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

（5）其它异常恶劣气候灾害。  。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.2提前竣工的奖励：   无        。

### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /       。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/    。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：根据企业自身状况结合施工现场实际情况自行施工，费用均包含在合同总价中，不得进行事后调整和索赔 。

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款和相关标准、规范、文件的规定。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款和相关标准、规范、文件的规定 。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款和相关标准、规范、文件的规定。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款和相关标准、规范、文件的规定 。

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：本工程不予变更。确需变更的，严格执行界首市政府关于变更的相关文件规定。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 由于设计变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。设计变更、签证引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按以下规则由承包人提出，经发包人、发包人委托的审计单位、监理单位共同确认后作为结算依据，变更、签证程序执行阜阳市政府相关文件规定。

a. 最高投标限价中已列项目，按最高投标限价中的综合单价*报价浮动率 。

b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由供应商在报价中自行考虑费用，视为供应商已列入投标总价中。

c.工程变更中的报价：采购人最高投标限价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人报价中无相同或类似综合单价的，参照竞争性磋商文件重新组价；其中材料价格按采购人最高投标限价中的材料价格执行；若最高投标限价中没有，执行编制最高投标限价时采用的同期阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价，阜阳市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /     。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /       。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /         。

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：              /           。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：          /            。

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：            /               。

风险费用的计算方法：                  /             。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /             。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化等，除不可抗力以外的其它风险 。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取 。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /           。

3、其他价格方式：                      /             。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/ 。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为：/  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按工程量计算规则、工程量清单计价规范、图纸、变更指示。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：           /                。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：执行通用条款  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后，付至合同价款的80%，工程竣工结算审核后付至结算审核价款的97%，余款3%作为质保金，缺陷责任期满后付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（4）农民工工资专户资金拨付。发包人应按照阜人社〔2017〕63号文件要求，在工程开工前向农民工工资专户足额存入核定的工资性工程预付款，开工后按月向专户补足下月工资性工程进度款，确保专户余额动态保持不低于预付款金额，到工程款支付节点扣除已支付工资预付款，并结清全部农民工工资。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款 。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /      。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： /  小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每天 500 元处以违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                  /                  。

（1）单机无负荷试车费用由       /              承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /               。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在全部验收合格、颁发工程接收证书 7 日内退场，并清理自行修建的临时设施及自有机具和物品，由此支付的费用由承包人承担。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.3 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 2份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7 日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请 28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后 14 天内。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （1）或（2）或（3）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：3%的工程价款；

（2）   3  %的工程款；

（3）其他方式:支票或汇票或本票或保险或银行转账或现金：金额为3%的工程款。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                /                 。

关于质量保证金的补充约定：承包人以保函方式提供质量保证金的，该保函有效期与缺陷责任期一致，否则发包人将追究承包人相应违约责任。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行质量管理条例。

15.4.2  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：            /                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

（7）其他：         /           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应在约定的时间内无条件修复达到合同约定的质量标准，给发包人造成损失的，承包人赔偿一切损失；发包人有权停止支付所有工程款项。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应在约定的时间内无条件修复达到合同约定的质量标准，给发包人造成损失的，承包人赔偿一切损失；发包人有权停止支付所有工程款项。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /    。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：（1）由发包人投保的内容：发包人为建设工程和施工场地内的己方人员办理生命财产保险，为甲供材料设备办理财产保险；

（2）由承包人投保的内容：

a. 社会保险，社会保险费根据行业管理部门的要求如实填报。

b. 承包人己方人员的保险，包括自行分包单位的人员。

c. 本工程第三方责任险。

d. 承包人自有或为用于本项目添置购买的施工设备、机械和工具、工程设备和材料、车辆的保险。

e．建设工程一切险。

f. 其他承包人认为必须购买的保险。上述由承包人投保的费用均已含在合同报价中 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按相关文件规定执行，应确保不影响本项目工期、质量、安全文明等相关要求。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

### 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /               。

选定争议评审员的期限：            /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /            。

其他事项的约定：                    /               。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /             。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向     （项目所在地）        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     （项目所在地）    人民法院起诉。

第六章  响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

采购人：

供应商盖章：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月     日

一、报价表格式

  - 报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 / 第 包 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币（大写） （小写 ）元 |
| 质量标准 |  |
| 工 期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注说明 |  |

供应商盖章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日	期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

4.供应商后期报价浮动率的计算按以下方式进行计算

报价浮动率 =【报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

  - 报价书

投  标  总  价

工程名称：

投标总价（大写）：                              （以元为单位）

投  标  人：                                        （单位盖章）

法定代表人

或其委托代理人：                                    （签字或盖章）

编制时间：        年      月      日

供应商后期报价浮动率的计算按以下方式进行计算

报价浮动率 =【报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

二、最后承诺报价表

（某项目第	次报价书）

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 全部 / 第 包 |
| 磋商内容 | （此内容由磋商小组根据项目需求据实填写，如不对原文件内容进行修改，此项填“无”。） |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 小写： 元 |
| 质量标准 | 合格 |
| 工 期 | 接开工令后 日历天完工 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注说明 |  |
| 磋商小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字： 	 日	期：

注：1、考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价- 最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规 费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2、供应商后期报价浮动率的计算按以下方式进行计算

报价浮动率 =【报价-（ 暂估价、暂列金额）】/【最高投标限价-（暂估价、暂列金额）】*100%（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）

3、本表用于多轮报价，供应商多备几份手持。

三、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

四、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的竞争性磋商邀请公告，我方兹宣布同意如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价（控制价）无异议。我方承诺按本磋商文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于企业个别成本。

3.一旦我方成交，我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。

6.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合磋商文件规定和响应文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

7.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按磋商文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。

9.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方承诺：

- 我单位磋商并成交后在项目所在地交纳相关税费。

- 我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价（控制价）进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。

- 我单位承诺我单位所委任项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。若因我单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的， 采购人可取消我单位成交资格。采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，磋商保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。

- 我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含磋商文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照磋商文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。

12.其他补充说明： 	补充说明事项（如有）

供应商盖章：

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日       期 ：

附录1:

供应商诚信承诺书

致：  （采购人）

我单位参加本次磋商，承诺如下：

1. 提供的所有资料都是真实有效。如被发现提供虚假资料或虚假承诺（声明），同意取消磋商和成交候选人资格。

2. 不存在借用资质、串通投标等情形。如被发现，同意取消磋商和成交候选人资格。

3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。

4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。

5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与磋商或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与磋商的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。

6、我方参与磋商如出现报价高于或等于该项目最高限价的情形，同意视为串通投标并接受处理。

出现违反上述承诺情形之一的，我单位还同意在 1 至 3 年内不参与阜阳市公共资源交易活动，且后期我单位不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以恢复参与阜阳市公共资源交易活动，采购人也不应以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位的处理。愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

后期履约过程中除不可抗力外如我单位放弃（拒绝）履约，同意采购人（甲方）不予退还履约保证金，我单位（乙方）不要求退还履约保证金，我单位（乙方）三年不参与阜阳市公共资源交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以提前恢复参与阜阳市公共资源交易活动，采购人（甲方）也不能以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位（乙方）的处理。

此承诺不受磋商有效期的限制。

供应商盖章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

- 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

- 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

- 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

- 被人民法院列入失信被执行人；

- 单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

- 被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

- 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

- 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日	期：

### 六、法定代表人授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：   ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                     采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、签约等。供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）

授权委托人联系方式：（手机号码）

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商盖章：

授权委托日期：

注：

- 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

- 法定代表人参加磋商的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

七、法定代表人身份证明书

单位名称： 						 单位性质： 						 地	址： 						 成立时间： 	年 		月 	日

经营期限： 					 姓	名： 		性别： 			 年	龄： 		职务：

系	 	（供应商单位名称）	的法定代表人。

特此证明。

供应商盖章：

日	期：

八、其他材料