西湖镇迎水村集体双创车间维修工程竞拍公告

为规范村集体资产维修项目管理，坚持公开、公平、公正、择优原则，提高资金使用效益，消除厂房安全隐患，保障集体资产安全完好。经村集体经济组织会议研究决定，现将我村集体厂房维修工程面向社会公开竞拍施工单位，欢迎符合资质条件的施工单位报名参与竞拍。现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1. 项目名称：迎水村集体双创车间维修工程

2. 项目地点：迎水村八里庄

3. 工程内容：迎水村集体双创车间屋顶维修、加装4条漏雨管道、8条漏雨管道维修，房屋加装雨槽、大门维修（浇筑地基、更换大门）

4. 资金来源：村集体自有资金，资金已落实。

5. 工程预算：人民币18500元（含税包干价）

6. 工期要求：中标之日起5个工作日内全部完工并通过验收。

7. 承包方式：包工包料、总价包干，一次性包死。施工期间不因材料涨跌、人工变动、天气因素等调整总价。

二、竞拍方式及原则

本项目采用公开竞价、低价中标方式进行，在有效报价范围内，合理最低报价者中标。所有报价不得高于项目预算价，高于预算价视为无效报价。本次竞拍全程公开透明，接受镇、村监督及群众监督。

三、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格、合法有效的营业执照，经营范围包含建筑维修、房屋修缮、土建施工等相关内容。

2. 具备厂房、房屋维修施工经验，信誉良好，无违法违规施工记录、无重大安全事故记录。

3. 具备相应施工设备、施工人员，能够保证工期和施工质量。

4. 本项目不接受个人报名、不接受挂靠、不接受联合体投标。

四、报名所需资料

报名时须现场提交复印件（加盖公章，原件备查）：

1. 营业执照副本复印件；

2. 法人身份证复印件、法人授权委托书及受托人身份证复印件；

3. 同类厂房维修工程业绩证明材料（可选）；

4. 诚信投标承诺书。

五、竞拍保证金

1. 保证金金额：人民币500元

2. 报名竞拍前须足额缴纳保证金，未按时缴纳的视为自动放弃竞拍资格。

3. 未中标单位，竞拍结束后3个工作日内无息全额退还保证金；中标单位保证金自动转为工程履约保证金，工程竣工验收合格、无质量问题、无违约行为后无息退还。

4. 中标单位弃标、串标、恶意竞价、违规转包分包的，保证金不予退还，并取消本次中标资格。

六、报名及竞拍时间地点

1. 公告公示时间：2026年10月16日至2026年10月21日

2. 现场报名时间：2026年10月16日至2026年10月21日

3. 报名地点：迎水村民委员会办公室

4. 集中踏勘时间：2026年10月23日（统一现场看样，不另行单独踏勘）

5. 公开竞拍时间：2026年10月26日10时00分

6. 竞拍地点：迎水村委会会议室

七、报价及竞价规则

1. 本次竞拍为现场公开竞价方式。

2. 所有报价均为含税包干总价，包含人工、材料、机械、运输、垃圾清运、税费、安全文明施工、竣工验收等全部费用。

3. 有效报价为低于预算价、高于成本合理价，明显异常低价、恶意低价，村集体有权作废标处理。

  八、工程质量与安全要求

1. 工程质量必须达到合格标准，严格按照现场规范、常规施工工艺及乡村工程质量要求施工。

2. 施工期间安全生产、文明施工，施工安全责任、人员伤亡、财产损失全部由中标施工单位自行承担。

3. 严禁转包、违法分包，一经发现立即终止合同、没收履约保证金、清退出场。

4. 工程质保期不少于1年，质保期内出现漏水、开裂、脱落等质量问题，施工方须免费返修。

九、其他说明

1. 投标人须自行现场踏勘，充分了解施工现状、施工难度、场地情况，一经报名即视为认可现场所有条件，后期不得以任何理由增加费用、拖延工期。

2. 中标单位须在中标结果公示结束后3日内签订施工合同，逾期视为自动放弃中标资格。

3. 本次竞拍所有解释权归迎水村民委员会、迎水村集体经济组织所有。

4. 本项目全程接受群众监督，如有违规违纪情况可实名举报。

十、联系方式

联系人：马炳祥

联系电话：18505586032

办公地址：迎水村村民委员会

特此公告！

迎水村村民委员会

迎水村集体经济组织
2026年10月15日

